## Slide 1
海外油气新项目综合评价与
地学数据展示平台研究进展汇报
围绕多源数据接入、MapGIS 空间服务、资料展示与评价算法原型的阶段性成果汇报
MapGIS IGServer | FeatureServer | 数据治理 | 评价算法
汇报日期：2026 年 7 月

## Slide 2
汇报提纲
先说明项目走到哪里，再展示系统做了什么，最后明确下一步怎么推进。
02
1. 项目目标与路线图定位
2. 当前研究进展与总体架构
3. 已完成的主要成果
4. 系统功能展示
5. 当前存在问题
6. 下一阶段计划与协同建议

## Slide 3
路线图定位
对照标志性成果推进路线图，当前已完成原型平台搭建，正在进入多源数据接入深化阶段。
03
已达到
2026 年 5 月节点
初步搭建海外新项目综合评价原型平台。
正在推进
2026 年 8 月节点
多源数据接入模块与 5 类以上数据源结构化接入。
尚未完成
2026 年 11 月节点
模型注册/接入模块、容器化部署和工程化平台。
当前判断：系统已经不再是单页演示，而是完成了“真实数据整理 -> MapGIS 服务发布 -> 前端模块展示 -> 评价算法原型”的主链路贯通。下一步重点是把“能展示”推进到“能管理、能评价、能持续更新”。

## Slide 4
当前研究进展总览
围绕数据、服务、前端、评价四条线同步推进。
04
数据整理
整理井、盆地、区块、合同、油气田 Shapefile 与 Excel 表。
服务发布
通过 MapGIS IGServer 发布 wells、main_basins、contract_blocks、fields。
平台展示
重构为数据概览、数据信息、评价算法、服务状态四大模块。
算法原型
实现可解释评分、对象排序和分项得分展示。
数据下载整理 → 字段抽象与整合 → MapGIS 服务发布 → 前端对象联动 → 评价算法试算

## Slide 5
系统总体架构
当前为轻量前后端架构，MapGIS IGServer 作为主要 GIS 服务来源。
05
数据层
Shapefile：井、盆地、区块、油气田
Excel：井表、盆地表、区块表、合同表、油气田表
CSV/JSON：样例曲线、整合配置、评价模型
服务层
MapGIS IGServer：FeatureServer 要素服务
Node：静态页面服务与 /igs 代理
本地回退：GeoJSON 与 JSON 文件
应用层
数据概览
数据信息模块
评价算法模块
服务状态模块
后续扩展：数据库、权限、模型管理

## Slide 6
已接入数据资源
当前已覆盖 5 类核心业务对象，形成空间数据与表型数据并行接入。
06
井
21 张表
井位服务、基础资料、井史、测试、分层、井斜、checkshot
盆地
11 张表
盆地范围、基础属性、地层、油气系统、play
区块
6 张表
区块边界、历史、位置、轮廓、计划事件、公司权益
合同
10 张表
合同基础、历史、位置、承诺、公司权益、合同区块
油气田
17 张表
油气田边界、储量、生产、事件、权益、图片目录

## Slide 7
MapGIS 空间服务接入成果
已形成“Shapefile 发布服务、前端查询服务、地图对象展示”的标准流程。
07
wells
Point
井位点服务
/FeatureServer/query
main_basins
Polygon
盆地面服务
/FeatureServer/query
contract_blocks
Polygon
合同区块面服务
/FeatureServer/query
fields
Polygon
油气田面服务
/FeatureServer/query
前端不直接访问 localhost:8089，而是通过 Node 的 /igs/ 代理统一访问 MapGIS 服务，降低跨域和路径配置复杂度。服务不可用时，系统保留本地 GeoJSON 回退能力。

## Slide 8
平台模块划分
已从“所有内容堆在单页”调整为模块化平台结构。
08
数据概览
掌握当前数据规模、资料覆盖和建设进度。
数据信息模块
统一查看空间、盆地、区块、合同、油气田、井和目录信息。
评价算法模块
围绕对象开展可解释评价、排序和分项得分展示。
服务状态
检查 MapGIS 服务、API、图层目录和数据治理风险。

## Slide 9
数据信息模块功能
当前最主要的数据工作区，承担对象浏览、空间定位和专题资料查看。
09
空间总览
图层开关、对象点击、空间定位、运行状态摘要。
对象信息
盆地、区块、合同、油气田、井资料按类型切换。
资料目录
列出已接入服务数据和表型数据，方便核对资料覆盖。
筛选检索
按关键字、国家、盆地、作业者等条件筛选。
对象联动
地图对象、右侧详情、专题卡片同步更新。
扩展预留
可继续接入公司、储层、前景区、油气系统等对象。

## Slide 10
井资料与测井曲线展示
围绕井对象整合空间位置、井档案、井史、专题表和曲线展示框架。
10
井资料摘要
井名、井号、盆地、作业者、井型、技术状态、开钻/完钻日期、总井深、地理位置。
井专题资料
井史、测试、分层 Tops、井斜、checkshot、设备、成本、采样等表型资料。
测井曲线区
当前完成曲线展示框架，仍以样例曲线占位。下一步接入 LAS/DLIS/LIS 或真实深度采样曲线。

## Slide 11
评价算法模块
当前已形成评价模块雏形，后续需要向专业模型、参数输入和模型管理深化。
11
已实现
盆地、区块、油气田、井对象的可解释综合评价、等级建议和分项得分。
计算依据
当前基于资源规模、生产状态、面积/水深/深度、资料完整度等字段进行规则化试算。
待完善
参数输入、权重配置、公式依据、专家校验、模型版本和结果保存。
综合得分 = Σ（指标标准化得分 × 指标权重）

## Slide 12
阶段性主要成果
既有数据工作量，也有平台工程和业务功能沉淀。
12
1. 完成平台从单页 Demo 到模块化系统的重构。
2. 打通真实 Shapefile 数据在 MapGIS IGServer 中发布并由前端读取的链路。
3. 完成井、盆地、区块、合同、油气田多类真实数据接入和专题表整理。
4. 建立对象资料展示、地图联动、数据目录和服务状态检查能力。
5. 形成评价算法模块原型，为后续综合评价决策系统奠定基础。

## Slide 13
当前存在问题
问题主要集中在数据库、数据治理、真实曲线和评价模型专业化几个方面。
13
数据库尚未建立
目前仍以文件和 MapGIS 服务为主，缺少统一入库、版本、权限和更新管理。
真实曲线不足
LAS/DLIS/LIS 等真实测井曲线尚未正式接入。
评价模型仍是原型
专业指标体系、权重依据、参数输入和验证机制仍需补齐。
数据治理不足
字段标准、数据来源、质量检查、服务发布规范需要固化。
工程化不足
部署、监控、日志、权限、安全和容器化能力尚未形成。

## Slide 14
下一阶段计划
从“能展示”转向“能管理、能评价、能持续更新”。
14
近期 1-2 周
优化汇报演示版界面
梳理字段与数据目录
完善对象详情页展示
评价模块增加参数输入和结果解释
中期 1 个月
设计 PostgreSQL + PostGIS 数据库
建立对象关系模型
空间对象与表型数据逐步入库
建立数据更新和质量检查流程
后续 1-2 月
接入真实测井曲线
完善评价算法模型库
建立模型注册和结果保存机制
推进部署、权限、日志和运维能力

## Slide 15
需要协同支持的问题
下一阶段需要数据、GIS、业务和算法多方协同。
15
业务专家
明确评价指标体系、权重依据和评价结果解释口径。
数据组
提供稳定数据下载、字段说明、更新频率和质量校验标准。
GIS 组
明确 MapGIS 服务发布规范、命名规则、坐标系和字段保留策略。
算法组
协助梳理石化领域评价模型、公式、参数边界和验证样本。
工程组
明确数据库、部署环境、权限、日志和运维要求。

## Slide 16
阶段结论
当前工作已经完成从真实数据整理、MapGIS 服务发布到平台化展示和评价算法原型的初步贯通。
下一阶段重点是补齐数据库、数据治理、真实曲线和专业评价模型。
请各位专家批评指正